Инвестиционный проект

- Понятие инвестиционного проекта.

- Классификация инвестиционных проектов.

- Жизненный цикл инвестиционного проекта.

- Бизнес – план инвестиционного проекта.

1. Понятие инвестиционного проекта.

Реализация целей инвестиционной деятельности предприятия предполагает формирование инвестиционных проектов, которые содержат необходимую информацию для принятия управленческого решения об инвестировании средств.

Существуют различные подходы к определению инвестиционного проекта.

Так инвестиционный проект может определяться как:

- комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных целей в течение ограниченного периода времени;

- система организационно- правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления действий и описывающих эти действия.

Первый подход более походит к определению проекта, второй чаще характеризует понятие инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в т.ч. необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)  ( Федеральный закон № 39).

Инвестиционный проект всегда направлен на достижение инвестиционных целей. Цели, которые ставятся инициаторами инвестиционных проектов, могут быть самыми различными.

В международной практике принята следующая классификация инвестиционных целей:

- обязательные инвестиции, т.е. это инвестиционные проекты, целью которых является получение эффекта в области экологии, охраны труда и т. д.;

- снижение издержек, целью инвестиционных проектов является снижение переменных и постоянных издержек на производство продукции;

- расширение и обновление фирмы, инвестиционные проекты,  направленные на  реконструкцию, расширение и  новое строительство;

- диверсификация деятельности предприятия, инвестиционные проекты которые связаны с товарной, отраслевой и региональной диверсификацией деятельности предприятия;

- завоевание новых рынков сбыта, что может быть достигнуто  путем предложения новой продукции, новых видов услуг;

- снижение риска, инвестиционные проекты, преследующие данную цель, направлены на снижение отдельных видов предпринимательских рисков;

- социальный эффект, инвестиционные проекты, которые способствуют снижению социальной напряженности, решению проблем безработицы и др.

2. Классификация инвестиционных проектов.

Существует множество критериев классификации инвестиционных проектов. В зависимости от этих признаков можно выделить следующие виды инвестиционных проектов.

- В зависимости от масштабов проекта и влияния результатов реализации инвестиционных проектов на внутренние и внешние рынки финансовых, материальных продуктов и услуг, труда,  а так  же на экологическую и социальную обстановку:

            - глобальные инвестиционные проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию на земле;

            - крупномасштабные проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуацию в отдельно взятой стране;

            - народнохозяйственные проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в стране, и при оценке можно ограничиваться только учетом этого влияния;

            - региональные, городские проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в отдельном регионе, городе и т.д.;

            - локальные, это инвестиционные проекты, реализация которых не оказывает существенного влияние на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в отдельном регионе, городе, на уровень и структуру цен на товарных рынках.

- По характеру взаимного влияния:

            - независимые инвестиционные проекты – это проекты, когда решение о реализации одного проекта не влияет на принятие решений о реализации другого проекта, т.е. чтобы проекты были независимыми должно выполняться 2 условия:

- должны быть технические, технологические, финансовые  возможности осуществить один проект в независимости от того будет или нет реализовываться другой проект;

- на денежные потоки от одного проекта не должно влиять решение о принятии или отказе от реализации другого проекта.

            - зависимые инвестиционные проекты, т.е. это проекты, принятие решения о реализации одного проекта  влечет за собой решение о принятии или отказе от реализации другого проекта:

- альтернативные (взаимоисключающие) – т.е. решение о реализации одного влечет решение об отказе реализации другого;

- взаимодополняющие – это проекты, реализация которых возможна только совместно:

- комплементарные проекты, т.е. принятие одного инвестиционного проекта к реализации приводит к увеличению доходов по другому проекту;

- проекты, связанные отношениями замещения, т.е. принятие одного из проектов приводит к снижению доходов по одному или нескольким действующим проектам.

- По срокам реализации проекта:

            - краткосрочные (до 3 лет)

            - среднесрочные (от 3 до 5 лет)

            - долгосрочные (свыше 5 лет)

- По составу и структуре проекта:

            - монопроект, отдельный проект различного вида, типа, масштаба;

            - мультипроект – это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов, требующий управления как единым целым;

            - мегапроекты – целевые программы развития регионов, отраслей, которые включают моно  и мультипроекты, требующие особого управления как единым целым.

- По масштабам проекта:

            - мелкие проекты, действие которых ограничивается рамками одного предприятия. В основном они представляют собой планы расширения производства и увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

            - традиционные (средние) инвестиционные проекты – направлены на значительное расширение производства, срок реализации таких проектов более длительный, реализуются поэтапно, по отдельным производственным участкам.

            - крупные проекты , как правило, это проекты крупных предприятий, которые направлены производство новой продукции, которая будет пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынке.

- По основной направленности:

- коммерческие проекты, направленные на достижение экономического эффекта;

- социальные проекты, цель которых достижение социального эффекта;

- экологические проекты, направлены на достижение экологических целей;

- организационные проекты, связаны с вопросами реорганизации, совершенствования системы управления:

- технические проекты,  направлены на внедение технических и технологических новинок.

- По степени риска:

            - рисковые проекты, сопровождаются высоким уровнем инвестиционного риска;

            - безрисковые проекты, инвестиционные проекты с минимальным уровнем риска.

3. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

Период времени, в течение которого достигаются цели, поставленные перед инвестиционным проектом, называется его жизненным циклом. Общая продолжительность жизненного цикла проекта зависит от:

- характера инвестиционного проекта;

- формы инвестирования.

Жизненный цикл проекта делится на следующие стадии:

1стадия – прединвестиционная, которая предшествует основному объему инвестиций. Стадия начинается с момента зарождения идеи инвестиционного проекта и заканчивается принятием решения о реализации инвестиционного проекта. На данной стадии разрабатываются направления реализации инвестиционных целей, изучаются возможности данного предприятия, подготавливается проектно-сметная документация, проводится технико-экономическое исследование, выбираются поставщики сырья, оборудования, проводятся с ними переговоры, изучаются возможности кредитования, разрабатываются бизнес-планы проектов, заключаются контракты, оформление юридической документации.

Продолжительность стадии значительная, может быть до года. Затраты, осуществляемые на данной стадии, могут быть значительны и в случае положительного решения о принятии инвестиционного проекта могут быть включены в состав предпроизводственных затрат и перенесены на себестоимость продукции.

2 стадия – инвестиционная, на которой осуществляется инвестирование и непосредственное осуществление проекта. Начало стадии – поступление инвестиционных ресурсов на счет предприятия или приобретение объекта инвестирования, окончание – ввод в действие объекта. Основные виды работ, осуществляемые на данной стадии:

- заказ и приобретение оборудования,

- пуско-наладочные работы,

- подготовка строительных площадок,

- осуществление строительных работ.

Могут осуществляться сопутствующие затраты:

- проведение рекламной программы,

- обучение персонала и т.д.

3 стадия – эксплуатационная. Начинается с момента принятия объекта в эксплуатацию, заканчивается либо принятием решения о ликвидации, либо окончанием срока реализации проекта. На этой стадии начинается  производство продукции, оказание услуг выполнение  работ. Основные виды работ, осуществляемые на данной стадии:

- поставка сырья,

- производство продукции,

- погашение кредитов, займов.

Стадия довольно продолжительная, и чем она длиннее, тем выше величина получаемого дохода.

4 стадия – ликвидационная. Характеризуется проведением работ по ликвидации объекта инвестирования. На этой стадии производится демонтаж оборудования, разборка зданий, утилизация. Предприятие на этой стадии несет как затраты, так и доходы.

1

2

3

4

Рис. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

Как правило, жизненный цикл проекта должен превышать срок погашения заемных средств, а в некоторых случаях он может совпадать.

            - Бизнес – план инвестиционного проекта.

Бизнес- план инвестиционного проекта это результат прединвестиционных исследований.

Бизнес-план инвестиционного проекта представляет собой четко структурированный документ, в котором обосновывается привлекательность, выгодность , жизнеспособность инвестиционного проекта, его направленность, количественные и качественные показатели его эффективности. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно сталкивается, обосновываются возможности их решения за счет реализации намеченного инвестиционного проекта. Бизнес-план – это документ, содержащий всю информацию об инвестиционном проекте, необходимую для его реализации. Особенностью бизнес-плана инвестиционного проекта является то, что он служит инструментом для привлечения потенциальных инвесторов как отечественных,  так и иностранных.

Составление бизнес-плана требует участия руководителя и основных специалистов предприятия. При составлении бизнес-плана  возможно привлечение экспертов со стороны, это повышает качество и приветствуется потенциальными инвесторами.

При составлении бизнес- плана необходимо руководствоваться следующими принципами:

  - объективность и надежность входной и выходной информации;

  - необходимость и достаточность параметров для принятия обоснованных решений по инвестиционному проекту на всех стадиях его реализации;

  - комплексность и системность рассмотрения влияния всех факторов и условий на ход и результаты осуществления инвестиционного проекта;

  - наличие общих и конкретных формулировок.

Бизнес план должен быть убедительным, лаконичным, понятным широкому кругу людей, а не только специалистам, пробуждать интерес у партнера, а не изобиловать техническими подробностями.

Бизнес план инвестиционного проекта позволяет решить следующие задачи:

- четко сформулировать цели предприятия, определить количественные показатели их реализации и сроки их достижения;

- разработать взаимоувязанные производственные, маркетинговые и организационные программы, направленные на достижение поставленных целей;

- определить необходимые объемы и источники финансирования инвестиционного проекта;

- выявить трудности и проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации инвестиционного проекта;

- организовать систему контроля за ходом реализации проекта;

- спрогнозировать различные сценарии реализации проекта;

- подготовить  обоснования для привлечения инвесторов.

Согласно методическим рекомендациям министерства экономического развития и торговли РФ бизнес-план инвестиционного проекта может иметь следующую структуру:

1.Титульный лист, который должен содержать информацию о том, где, когда и кем составлен данный документ. Здесь указывается название инвестиционного проекта.

2. Содержание, которое должно отражать структуру разделов и параграфов.

3. Введение, в котором указываются о предприятии- инициаторе проекта, общие и конкретные цели проекта. Данный раздел может содержать информацию о руководителе проекта с указание  контактных телефонов, факсов и т.д. Рекомендуется включение в раздел меморандума о конфиденциальности информации.

4. Резюме проекта. В этом разделе указывается все главное, что должно быть понято и оценено потенциальным инвестором, т. е. информация о целях и задачах проекта, а также результаты, которые ожидаются от реализации инвестиционного проекта.

5. Обзор состояния отрасли, к которой относится предприятие. В данном разделе описывается состояние дел в отрасли. Анализ отрасли проводится по России, региону и на уровне отдельных территорий по экономическим и финансовым показателям.

6. Описание проекта. Это раздел в котором раскрываются основные цели проекта, его достоинства, характер и объем выпуска планируемой продукции, ее конкурентоспособность.

7. План маркетинга. Цель данного раздела – предоставить инвестору фактические материалы, освещающие способы достижения намеченных объемов продаж и доведения выпускаемой продукции до потребителя. Здесь должна присутствовать оценка внешней среды потенциальных покупателей и потребителей услуг, оценка конкурентов стратегия маркетинга.

8. Производственный план. Данный раздел должен содержать оценку экономического, технологического и трудового потенциала, материально-техническое обеспечение реализации проекта.

9. Организационный план. Данный раздел должен содержать юридические аспекты и календарный план реализации проекта.

10. Финансовый план. Должен содержать план прибылей и убытков, план движения денежных потоков, прогнозный баланс.

11. Оценка экономической эффективности проекта. Данный раздел должен содержать расчет основных показателей экономической эффективности проекта, его общественной эффективности.

12. Оценка рисков инвестиционного проекта. Раздел должен содержать оценку рисков инвестиционного проекта методами анализа чувствительности, запаса финансовой прочности, экспертную оценку рисков, а так же возможно применение прочих методов оценки инвестиционных рисков. В разделе должны быть разработаны меры, направленные на предотвращение и нейтрализацию рисков, способы их страхования.

13. Приложения. Они могут содержать  отчеты предприятия – получателя инвестиций, проектно-сметную документацию, договора, протоколы, чертежи.