Оценка эффективности инвестиционного проекта.

- Понятие и виды эффективности.

- Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта.

- Этапы оценки.

- Оценка финансового состояния инвестиционного проекта.

- Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта.

- Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта.

- Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в РФ.

- Программные продукты по оценке эффективности инвестиционного проекта.

- Понятие и виды эффективности.

Инвестиционные проекты можно оценивать по различным критериям: с точки зрения социальной значимости, масштабности, степени вовлечения трудовых ресурсов; но центральное место в оценке все-таки заключается в понятии эффективности инвестиционного проекта.

Эффективность инвестиционного проекта – это соответствие результатов, полученных от проекта, затратам на осуществление этого проекта.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, под эффективностью понимается категория, отражающая соответствие проекта, порождающим данный инвестиционный проект целям и интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты инвестиционной деятельности и общество в целом.

Выделяют следующие виды эффективности:

- эффективность проекта в целом;

- эффективность участия в проекте.

Эффективность проекта в целом определяет потенциальную привлекательность проекта, целесообразность его принятия для участников. При ее оценке не учитываются финансовые возможности участников.

Эффективность проекта в целом может быть оценена как общественная эффективность и коммерческая эффективность.

Общественная эффективность учитывает социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом.

Коммерческая эффективность оценивает финансовые последствия его осуществления для участника инвестиционного проекта, при условии, что он самостоятельно производит все затраты на проект и единолично пользуется его результатами.

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки финансовой реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех участников.

Эффективность инвестиционного проекта

эффективность проекта в целом

эффективность участия в проекте

Общественная эффективность

Коммерческая эффективность

Эффективность участия в проекте структур более высокого ранга

Эффективность вложения в акции предприятия, которые реализуют инвестиционный проект

Эффективность участия в проекте

бюджетная эффективность

региональная эффективность

отраслевая эффективность

- Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта.

Оценка эффективности должна осуществляться с соблюдением  следующих основных принципов:

- Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла.

- Моделирование денежных потоков, включая все связанные с осуществлением данного проекта денежные поступления и расходы с учетом возможности использования валют.

- Принцип положительности и максимизации эффекта.

- Учет фактора времени.

- Учет временных лагов, между производством продукции, поступлением ресурсов и  их оплатой.

- Учет неравноценности разновременных затрат и результатов.

- Учет только предстоящих поступлений и затрат.

- Учет наличия различных участников проекта. Несовпадение их интересов в оценке стоимости имущества.

- Сравнение должно осуществляться с проектом и без проекта.

- Учет фактора влияния инфляции.

- Многоэтапность оценки.

- Учет влияния на эффективность инвестиционного проекта потребности в оборотном капитале, который необходим для формирования производственных фондов, создаваемых в ходе реализации проектов.

Таким образом, соблюдение этих двенадцати принципов должно осуществляться оценка эффективности инвестиционного проекта.

- Этапы оценки.

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется поэтапно

1 ЭТАП

Оценка эффективности проекта в целом.

Общественная значимость проекта

значим

не значим

Общественная эффективность

Оценка коммерческой эффективности

> 0

< 0

Проект принимается к реализации

< 0

Проект отклоняется

> 0

Переходят ко второму этапу

2 ЭТАП «Оценка эффективности участия в проекте» может производиться если уже выбрана схема финансирования инвестиционного проекта. На этом этапе уточняется состав участников проекта  и определяется финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого. На данном этапе осуществляется оценка реализуемости проекта для каждого участника, оценивается потенциальная целесообразность реализации проекта для каждого участника.

Оценка финансового состояния инвестиционного проекта.

При оценке эффективности инвестиционного проекта немаловажное значение имеет оценка по финансовой реализуемости, т.е. установление достаточности финансовых ресурсов конкретного предприятия для реализации проекта в установленный срок и выполнение всех финансовых обязательств. Оценка финансового состояния является неотъемлемой частью оценки эффективности инвестиционных проектов. Центральное место в оценке финансовой состоятельности проекта занимает оценка плана денежных потоков проекта или cash flow, который дает представление обо всех денежных притоках и оттоках соответствующих ожидаемым затратам и поступлениям от реализации инвестиционного проекта.

К затратам относят: расходы на приобретение оборудования, материалов, эксплуатационные расходы, расходы на приобретение прав собственности.

Поступление: в виде выгоды от снижения себестоимости, в виде экономии на налогах, дополнительная прибыль по проекту, поступление в виде ликвидности проекта. Финансовая состоятельность проекта оценивается с помощью составления cash flow на период реализации проекта, где шаговым расчетом может быть месяц, квартал, полугодие, год.

План денежных расходов:

| Показатели | Месяцы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | … |
| Операционная деятельность предприятия |  |  |  |  |
| - денежный приток |  |  |  |  |
| - денежный отток |  |  |  |  |
| - денежный поток |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность предприятия |  |  |  |  |
| - денежный приток |  |  |  |  |
| - денежный отток |  |  |  |  |
| - денежный поток |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность предприятия |  |  |  |  |
| - денежный приток |  |  |  |  |
| - денежный отток |  |  |  |  |
| - денежный поток |  |  |  |  |
| Денежный поток по проекту |  |  |  |  |

Финансовая реализуемость проекта это отсутствие отрицательного денежного потока на всех шагах расчета в рамках реализации инвестиционного проекта. Если на каком либо этапе образуется отрицательное сальдо денежного потока, его необходимо устранить путем перераспределения денежных потоков по финансовой деятельности. Оценка экономической эффективности возможна только по проектам финансово-реализуемым.

- Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта.

Экономическая эффективность проекта может оцениваться двумя группами методов:

  - простые методы (статические, статистические);

  - сложные методы (динамические, дисконтирование).

Простые методы используются при оценке не крупных инвестиционных проектов (краткосрочные с малым объемом вложений средств). Данные методы основываются на отдельных точечных значениях исходных данных. При этом  не учитываются не равноценность денежных потоков в различные периоды жизненного цикла. Основными показателями, которые рассчитываются, является норма прибыли и период окупаемости.

Норма прибыли – это показатель, определяющий соотношение чистой прибыли к общему объему затрат. (чистая прибыл не корректируется на процент выплаты по кредитам и облигационным займам). Норма прибыли показывает, какая часть инвестиционных затрат возвращается в виде прибыли в течение одного интервала времени. При сравнении данного показателя с минимальным или средним уровнем доходности, инвестор может сделать вывод о целесообразности инвестирования и нужно ли вообще продолжать анализ инвестиционного проекта.

Период окупаемости проекта является с одной стороны обратным нормы прибыли, но знаменатель включает еще амортизационные отчисления. Период окупаемости определяет срок в течении которого весь денежный поток данного инвестиционного проекта будет направлен на покрытие инвестиционных затрат.

Кроме данного метода расчета периода окупаемости может использоваться (в соответствии с методическими рекомендациями) метод попеременного вычитания суммы денежного потока из инвестиционных затрат. (Iо)

Сложный метод используется для более верной и точной оценки экономической эффективности проекта. Они учитывают изменение стоимости денег во времени, темпа инфляции и уровень риска конкретного инвестиционного проекта. При использовании этого метода рассчитываются следующие показатели:

- Приведенная стоимость проекта (PV)

| PV = | n Ct__ (1 - i)t |
| --- | --- |
|  | Σ |
|  | t =1 |

Ct – денежный поток в t – периоде;

i – норма дисконта (за которую может быть принят индекс инфляции, ставка рефинансирования )

Норма дисконта должна обязательно учитывать ставку рефинансирования ценных бумаг, темпы инфляции и уровень риска конкретного инвестиционного проекта (в пределах 5%).

t – период

Если PV > Iо  проект эффективен;

Если PV = Iо  проект самоокупается;

Если PV < Iо  проект не эффективен;

- Чистая приведенная стоимость(NPV):

NPV = PV – Io

Если NPV > 0 – проект эффективен;

Если NPV = 0 – проект окупается;

Если NPV < 0 – проект не эффективен;

Если инвестиционные затраты по проекту по проекту распространяются по периодам, т.е. они не одинаковые, то формула примет вид:

| NPV = | n |
| --- | --- |
|  | Σ |
|  | t =1 |

n

Σ

t =1

+

Ct__

(1 - i)t

It__

(1 - i)t

It – инвестиционные затраты в t-период

Если NPV > 0, то реализация данного проекта приводит к улучшению благосостояния собственников компании и отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия.

Показатели NPV аддитивны в пространстве, т.е. при оценке эффективности группы инвестиционного проекта NPV проектов можно складывать и находить нужный эффект.  Данный показатель является абсолютным, поэтому он не дает представления о резерве безопасности проекта.

3. Индекс рентабельности проекта:

| PI = | PV |
| --- | --- |
|  | Iо |

Индекс рентабельности проекта показывает доход на единицу инвестиционных затрат.

Если PI > 1 – проект эффективен;

Если PI = 1 – проект окупается;

Если PI < 1 – проект не эффективен;

Показатель не аддитивен. Он дает информацию о резерве безопасности проекта. Данный показатель используется при оценке альтернативных проектов.

4. Внутренняя норма доходности.

Это та ставка дисконта, при которой NPV обращается в 0, расчет осуществляется либо методом подбора, либо в электронных таблицах. Она показывает максимальный уровень затрат, который может ассоциироваться с данным инвестиционным проектом.

Если IRR > кредитной ставки – стоит осуществлять инвестиционный проект за счет заемных средств; если меньше, то не стоит.

Если IRR > нормы дисконта, не стоит реализовывать проект;

Если IRR > уровня инфляции проект эффективен;

IRR не аддитивен в пространстве и если при сравнении двух проектов IRR которых выше чем цена привлекаемых проектов, то сравнивать их по данным критериям нельзя.

5. Дисконтированный срок окупаемости (PBP).

Может быть рассчитан двумя методами:

1. метод среднего:

| PBP = | Iо |
| --- | --- |
|  | PV : n |

где n – период реализации проекта

2. метод попеременного вычитания:

Период окупаемости показывает число базовых периодов, за которые исходная  сумма инвестиционных вложений будет полностью возмещена денежными потоками инвестиционного проекта.

Если PBP > n – проект эффективен;

Если PBP = n – проект окупается;

Если PBP < n – проект не эффективен;

PBP – не обладает свойством аддитивности.

Все используемые показатели взаимосвязаны между собой.

Если PV > Iо, то NPV > 0, а  PI > 1, а IRR > i, а PBP < n.

При оценке эффективности и анализе альтернативных проектов данные показатели могут вступать в противоречия.

Основными причинами этого может быть масштаб вложений и интенсивность потока денежных средств.

6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта.

В том случае, если реализация проекта затрагивает интересы структур более высокого ранга, в том числе бюджет, осуществляется оценка эффективности участия в проекте данных структур. В случае участия в проекте различных уровней бюджета оценивается бюджетная эффективность проекта. Ее оценка осуществляется по требованиям органов государственного или регионального управления, причем может производиться оценка бюджетной эффективности проекта для каждого уровня бюджета и для консолидированного бюджета. Основным показателем уровня бюджетной эффективности бюджетной эффективности является показатель бюджетного эффекта, который представляет собой разницу между доходами и расходами соответствующего уровня бюджета при реализации данного проекта. Расчет данных показателей осуществляется на основе бюджетных денежных потоков от реализации проекта.

При оценке бюджетной эффективности к притокам денежных средств относятся:

- суммы налогов, акцизов, пошлин, сборов, отчисления во внебюджетные фонды, которые установлены действующим законодательством.

- доходы от лицензирования конкурсов, тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренные проектом; эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг, от осуществления данного проекта, доходы по акциям и другие ценные бумаги, принадлежащие государству, выпущенные  под реализацию данного проекта.

- поступление платы за пользование землей и другими природными ресурсами, штрафы, санкции, связанные с проектом за нерациональное использование ресурсов, поступление таможенных пошлин по продуктам или ресурсам, которые используются данным проектом, погашение льготных кредитов, выданных за счет средств бюджета.

К оттокам денежных средств при оценке бюджетной эффективности относятся:

- средства, которые выделены для прямого финансирования данного проекта.

- кредиты банка России для отдельных участников инвестиционного проекта, которые подлежат компенсации за счет средств бюджета.

- бюджетные надбавки к ценам на топливо, энергоносители.

- выплата пособий лицам, которые остались без работы вследствие осуществления инвестиционного проекта.

- выплаты по ценным бумагам.

- средства, выделенные из бюджета для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций при осуществлении проекта.

Кроме показателя бюджетного эффекта, рассчитанного на основе бюджетных денежных потоков возможен расчет дополнительных показателей бюджетной эффективности, таких как:

1. внутренняя норма доходности, которая определяется в общем порядке.

2. срок окупаемости бюджетных затрат.

3. степень участия государства в реализации проекта, которая рассчитывается как отношение интегральных бюджетных доходов к интегральным бюджетным затратам.

Если реализация инвестиционного проекта предусматривает бюджетное покрытие расходов в иностранной валюте или валютные поступления в бюджет, то определяется показатель валютного бюджетного эффекта, который предусматривает учет доходов и расходов бюджета в иностранной валюте, с последующим пересчетом в российскую валюту по установленным курсам.

7. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в РФ.

Оценка эффективности инвестиционного проекта может осуществляться в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов. Основными показателями, используемыми для расчета эффективности инвестиционного проекта являются:

- Чистый доход (ЧД).

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД).

- Внутренняя норма доходности (ВНД).

- Потребность в дополнительном финансировании (ПДФ).

- Индекс доходности затрат (ИДЗ).

- Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДДЗ).

- Индекс доходности инвестиций (ИДИ).

- Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ).

- Период окупаемости (РВ).

- Дисконтированный период окупаемости (РВР).

- Группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия-участника проекта (ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость).

ЧД – это накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период.

ЧД = Σфm

m

ф – денежный поток,

m – период.

ЧДД – это накопительный дисконтированный эффект за расчетный период.

ЧДД = Σфm х αm

m

αm – коэффициент дисконтирования

Если ЧД > Io;ЧДД > 0 то проект эффективен.

ВНД - это положительное число фактора дисконта, при котором ЧДД проекта обращается в ноль.

Если ВДН > цены заемного капитала – проект эффективен

Если ВДН > планового уровня инфляции – проект эффективен.

ПДФ – это максимальное значение абсолютной величины отрицательного, накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности.

Индексы доходности характеризуют относительную отдачу проекта на вложенные в него средства. Индексы доходности могут быть рассчитаны как на основе не дисконтированных денежных потоков, так и дисконтированных.

ИДЗ – это отношение суммы денежных потоков, т.е. накопленных поступлений к сумме денежных оттоков.

ИДДЗ – это отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков.

ИДИ – это отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

ИДДИ – это отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

При расчете индексов доходности и индексов дисконтированной доходности могут учитываться все капиталовложения за расчетный период , либо только первоначальные капиталовложения, которые осуществляются до момента ввода объекта в эксплуатацию. Для эффективного проекта эти показатели должны быть > 1, но это возможно лишь если ЧДД  > 0.

РВ – продолжительность периода от начала реализации проекта до момента его окупаемости. Начало проекта – указывается в бизнес-плане. Момент окупаемости – тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого ЧД становиться и в дальнейшем остается не отрицательным.

При оценке эффективности проекта рассчитывается также дисконтированный период окупаемости, т.е. период времени от начала реализации проекта до момента его реализации с учетом дисконтирования. Чаще всего данный показатель используется в качестве ограничителя , а также в качестве отбора проектов в инвестиционный портфель или инвестиционную программу предприятия.

8. Программные продукты по оценке эффективности инвестиционного проекта.

При разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, а также для оценки их эффективности используются программные продукты.

Программный продукт «Альт-Инвест» и «Project Expert».

Программный продукт «Альт-Инвест»  разработан исследовательско - консультационной фирмой «АЛЬТ» Санкт-Петербург.

Программный продукт «Project Expert» разработан консультационной фирмой «PRO_INVEST CONSULTING» Москва.

Программные продукты позволяют провести комплексную оценку инвестиционных проектов и осуществлять расчет выбора показателей эффективности и состоятельности, необходимых для подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта.

В основе программных продуктов лежит методика оценки инвестиционных проектов, разработанная Организацией объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) , при этом программные продукты учитывают специфику российской экономики (особенности бухгалтерского учета, налогообложения, инфляционных процессов).

Программные продукты позволяют:

- детально описать инвестиционный проект и схему денежных потоков;

- определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;

- проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения параметров, влияющих на его финансовые результаты;

- сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изменений внешней среды;

- оценить финансовую состоятельность проекта;

- оценить экономическую эффективность инвестиций;

- сформировать основные формы финансовой отчетности;

- провести анализ чувствительности проекта к изменению основных его параметров;

- оформить результаты расчетов на русском и английском языках.

Основные отличия программных продуктов.

| «Альт-Инвест». | «Project Expert». |
| --- | --- |
| Методика расчетов полностью учитывает требования международных стандартов. Соответствует требованиям «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» | Методически полностью соответствует международным стандартам. Учитывает требования «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» |
| Открытый программный продукт. По желанию может быть установлена защита расчетных формул от изменений. | Закрытый программный продукт. Программа защищена электронным ключом или паролем. |
| Имеется расширенный блок для оценки потребности проекта во внешнем финансировании и построении графика привлечения и возврата кредитов. Автоматическое построение оптимального графика кредитования с заданным коэффициентом покрытия долга. Проводится расширенный анализ кредитоспособности проекта. Имеется расширенный анализ чувствительности проекта к изменению входных параметров (проводится однопараметрический и двухпараметрический анализ чувствительности) | Имеется модуль «Инвестиционный план», позволяющий составлять сетевой график проекта с описание этапов работ, их взаимосвязей, характеристик формируемых активов. Имеется возможность автоматического подбора схемы кредитования. Модуль «Анализ чувствительности» позволяет проводить сравнительный анализ влияния различных исходных параметров на эффективность проекта. Имеется специальный модуль сравнения вариантов (сценариев) проекта . |
| Возможность одновременной оценки до 5 проектов. Возможность оценки проектов на действующем предприятии. | Возможность одновременной оценки группы проектов. Возможность оценки проектов на действующем предприятии. |
| Пользователями являются более 1000 организаций самого различного профиля, в т.ч. МГИМО, МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики, Академия народного хозяйства, МЭИ, МАИ, МГСУ и т.д | Пользователями являются более 3500 организаций самого различного профиля, в т.ч. МГУ им Ломоносова, Финансовая Академия при Президенте, Институт финансов и банковских технологий, МИЭТ, Государственный университет управления, и т.д. |
|  | 125 ВУЗов и др учебных учреждений осуществляют обучение бизнес планированию ,финансовому и инвестиционному анализу на базе данных проограмм. |
| Программы рекомендованы к использованию Минэкономики России. |  |

Программный продукт « Альт-Инвест» предназначен для проведения разработки, анализа и экспертизы проектов, независимо от масштабов инвестиционного проекта и компании, осуществляющей проект.

Программа позволяет оценить инвестиционный проект с  точки зрения :

- эффективности инвестиционных затрат;

- финансовой состоятельности инвестиционного  проекта;

- риска осуществления проекта.

Программный продукт максимально адаптирован к специфике российской экономики