МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ»

| Согласовано: Председатель методической комиссии архитектурно-строительного факультета ___________________ /____________./ (электронная цифровая подпись) «10» апреля 2019 года | Утверждаю: Декан архитектурно-строительного факультета _______________ /_________________/ (электронная цифровая подпись) «15» мая 2019 года |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Направление подготовки/

Специальность			08.03.01 Строительство_____________________

Направленность (профиль)		«Промышленное и гражданское строительство»

Квалификация выпускника		бакалавр____________________________________

Форма обучения			очная_______________________________________

Срок освоения ОПОП ВО		4 года________________________________________

Караваево 2019

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки специалистов к производственной и проектной деятельности, ознакомление с индустриальной технологией современного строительства, методикой проектирования строительных процессов.

Задачи дисциплины:

 выработка у студентов умения самостоятельно выявлять и решать практические задачи в производственных условиях;

 решение задач связанных с комплексной механизацией строительных процессов, а в перспективе – их полной автоматизацией;

 развитие и совершенствование строительного производства на основе применения современных средств механизации и автоматизации строительных процессов, превращении строительного производства в механизированный поточный процесс возведения зданий и сооружений.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1. Дисциплина Б1.О.15 «Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в строительстве» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО».

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- Инженерная геодезия;

- Строительные материалы;

- Строительные машины и оборудование.

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:

- Технология возведения зданий и сооружений;

- Организация, планирование и управление в строительстве;

- Экономика в строительстве.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКос-1; ПКос-2; ПКос-3.

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Наименование индикатора формирования компетенции |
| --- | --- | --- |
| Универсальные компетенции |  |  |
| Разработка и реализация проектов | УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.2. Представлять поставленную задачу в виде конкретных заданий. УК-2.3. Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности. УК-2.4. Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения заданий профессиональной деятельности. УК-2.6. Составление последовательности (алгоритма) решения задачи. |
| Общепрофессиональные компетенции |  |  |
| Работа с документацией | ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности. ОПК-4.4. Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации. ОПК-4.5. Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности. |
| Проектирование. Расчетное обоснование | ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование. ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем. ОПК-6.7. Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ. |
| Производственно-технологическая работа | ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии | ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии. ОПК-8.2. Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс. ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции). |
| Организация и управление производством | ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | ОПК-9.1: Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением. ОПК-9.2. Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах. ОПК-9.6. Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий. |
| Техническая эксплуатация | ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства | ОПК-10.2. Составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной деятельности. ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности. ОПК-10.5. Оценка технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности. |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| Профессиональная подготовка | ПКос-1 Способен подготовить строительное производство на участке строительства | ПКос-1.1 Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению проектной документации. ПКос-1.2 Требования технической документации к организации строительного производства. ПКос-1.3 Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для строительного производства. ПКос-1.4 Технологии производства различных видов строительных работ. ПКос-1.5 Особенности строительного производства на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. ПКос-1.6 Требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ). ПКос-1.7 Способы и методы планирования строительного производства (сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование). ПКос-1.8 Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации. ПКос-1.9 Применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и распределении производственных ресурсов. ПКос-1.10 Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных зонах. ПКос-1.11 Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного производства. ПКос-1.12 Производить расчеты соответствия объемов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам. ПКос-1.13 Определять состав и объемы вспомогательных работ по созданию инфраструктуры участка строительства (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, бытовые помещения). ПКос-1.14 Входной контроль проектной документации по участку строительства, организовывать входной контроль проектной документации по объектам капитального строительства. ПКос-1.15 Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на участке строительства. ПКос-1.16 Планирование и контроля выполнения подготовки и оборудования участка строительства. ПКос-1.17 Планирование строительного производства на участке строительства. |
| Профессиональная подготовка | ПКос-2 Готовность к материально-техническому обеспечению строительного производства на участке строительства | ПКос-2.1 Нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов). ПКос-2.2 Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств. ПКос-2.3 Методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических ресурсов. ПКос-2.4 Порядок документального оформления заявок на различные виды материально-технических ресурсов. ПКос-2.5 Правила страхования различных видов материально-технических ресурсов. ПКос-2.6 Правила приемки и документального оформления материальных ценностей. ПКос-2.7 Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей. ПКос-2.8 Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных ресурсов. ПКос-2.9 Порядок составления отчетной документации по использованию материальных ценностей (ведомости расхода и списания материальных ценностей). ПКос-2.10 Порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую оснастку. ПКос-2.11 Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ. ПКос-2.12 Требования законодательства Российской Федерации к правилам содержания и эксплуатации техники и оборудования. ПКос-2.13 Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного производства; ПКос-2.14 Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства. ПКос-2.15 Определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства. ПКос-2.16 Планировать поставку и контроль распределения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства. ПКос-2.17 составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети. ПКос-2.21 Определение потребности строительного производства на участке строительства в строительных материалах, конструкциях, изделиях видах материально-технических ресурсов. ПКос-2.22 Сводное планирование поставки и контролем распределения, хранения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ). ПКос-2.23 Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства. ПКос-2.24 Сводное планирования поставки, эксплуатации, обслуживания и ремонта строительной техники, машин и механизмов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ). ПКос-2.25 Определение потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло). ПКос-2.27 Навыки входного контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети |
| Профессиональная подготовка | ПКос-3 Способен оперативно управлять строительным производством на участке строительства | ПКос-3.1 требования технической документации к организации строительного производства на участке строительства. ПКос-3.4 Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями. ПКос-3.5 Способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование). ПКос-3.6 Методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий. ПКос-3.7 Правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства. ПКос-3.8 Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства на участке строительства. ПКос-3.9 Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка строительства. ПКос-3.10 Осуществлять документальное сопровождение строительного производства. ПКос-3.11 Сводное оперативное планирование и контроль осуществления процессов строительного производства на участке строительства. ПКос-3.12 Координация процессов строительного производства на участке строительства. ПКос-3.13 Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства. ПКос-3.14 Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности участка строительства. |

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: методику определения потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности; способы составления распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности; состав и последовательность выполнения работ по проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии; методы контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий; методы составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной деятельности; требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению проектной документации; требования технической документации к организации строительного производства; состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для строительного производства; технологии производства различных видов строительных работ; требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ); способы и методы планирования строительного производства (сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование); Нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов); виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств; методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических ресурсов; порядок документального оформления заявок на различные виды материально-технических ресурсов; правила страхования различных видов материально-технических ресурсов; правила приемки и документального оформления материальных ценностей; состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей; порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных ресурсов; порядок составления отчетной документации по использованию материальных ценностей (ведомости расхода и списания материальных ценностей); порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую оснастку; виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ; требования законодательства Российской Федерации к правилам содержания и эксплуатации техники и оборудования; требования технической документации к организации строительного производства на участке строительства; порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями; способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование); методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий; правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства.

Уметь: осуществлять выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения заданий профессиональной деятельности; представлять поставленную задачу в виде конкретных заданий; осуществлять выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности; сделать выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ; выполнять подготовку документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции); составлять перечень и последовательности выполнения работ производственным подразделением; владеть: навыками определения потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах; составлять перечень мероприятий по контролю соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта; осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации; применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и распределении производственных ресурсов; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных зонах; разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного производства; производить расчеты соответствия объемов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам; определять состав и объемы вспомогательных работ по созданию инфраструктуры участка строительства (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, бытовые помещения); Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного производства; разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства; определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства; планировать поставку и контроль распределения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства; составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети; разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства на участке строительства; определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка строительства; осуществлять документальное сопровождение строительного производства.

Владеть: навыками составления последовательности (алгоритма) решения задачи; навыками представления информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации; навыками выбора исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем; навыками составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс; навыками оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности; навыками входного контроля проектной документации по участку строительства, организовывать входной контроль проектной документации по объектам капитального строительства; навыками оформления разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на участке строительства; навыками планирования и контроля выполнения подготовки и оборудования участка строительства; навыками планирования строительного производства на участке строительства; навыками определения потребности строительного производства на участке строительства в строительных материалах, конструкциях, изделиях видах материально-технических ресурсов; навыками сводного планирования поставки и контролем распределения, хранения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ); навыками определения перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства; навыками сводного планирования поставки, эксплуатации, обслуживания и ремонта строительной техники, машин и механизмов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ); навыками определения потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло); навыками сводного оперативного планирования и контроля осуществления процессов строительного производства на участке строительства; навыками координации процессов строительного производства на участке строительства; навыками разработки, планирования и контроля выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства; навыками ведения текущей и исполнительной документации по производственной деятельности участка строительства.

4.  Структура и содержание дисциплины «Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в строительстве»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

| Вид учебной работы |  |  | Всего часов | Семестр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 |
|  |  |  |  | часов | часов |
| Контактная работа – всего |  |  | 110,8 | 55,9 | 54,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Лекции (Л) |  |  | 36 | 18 | 18 |
| Практические занятия (Пр), Семинары (С), Лабораторные работы (Лаб) |  |  | 72 | 36 | 36 |
| Консультации (К) |  |  | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| Курсовой проект (работа) | КП |  | 1 | 1 |  |
|  | КР |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента (СР) (всего) |  |  | 141,2 | 88,1 | 53,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  | КП | 36 | 36 |  |
|  |  | КР |  |  |  |
| Другие виды СРС: |  |  |  |  |  |
| Подготовка к лекциям |  |  | 24 | 12 | 12 |
| Подготовка к практическим занятиям |  |  | 40 | 20 | 20 |
| Самостоятельное изучение учебного материала |  |  | 41,2 | 20,1 | 21,1 |
| СРС в период промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации |  | зачет (З) |  |  |  |
|  |  | экзамен (Э) | 36* |  | 36* |
| Общая трудоемкость/контактная работа |  | часов | 252/110,8 | 144/55,9 | 108/54,9 |
|  |  | зач. ед. | 7/3,08 | 4/1,55 | 3/1,53 |

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

| № п/п | № семестра | Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) | Вид учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах) |  |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л | Пр, С, Лаб | К, КР, КП | СР | всего |  |
|  | 5 | Основные положения строительного производства. | 1 |  |  | 2 | 3 | Индивидуальный выборочный опрос, Компьютерное тестирование |
|  | 5 | Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. | 1 | 4 |  | 5 | 10 |  |
|  | 5 | Земляные, буровые и свайные работы. | 2 | 16 |  | 36,1 | 54,1 |  |
|  | 5 | Опалубочные, арматурные и бетонные работы. | 2 | 4 |  | 5 | 11 |  |
|  | 5 | Каменные работы. | 2 | 4 |  | 5 | 11 | Индивидуальный выборочный опрос, Компьютерное тестирование |
|  | 5 | Монтажные работы. | 1 | 4 |  | 5 | 10 |  |
|  | 5 | Кровельные работы. | 2 |  |  | 5 | 7 |  |
|  | 5 | Гидроизоляционные, теплоизоляционные работы и антикоррозийная защита конструкций. | 2 |  |  | 5 | 7 | Индивидуальный выборочный опрос, Курсовой проект, Компьютерное тестирование |
|  | 5 | Столярные, плотничные и стекольные работы. | 1 |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 | Отделочные работы. | 1 | 4 |  | 5 | 10 |  |
|  | 5 | Устройство покрытий полов. | 2 |  |  | 5 | 7 |  |
|  | 5 | Специальные строительные работы. | 1 |  |  | 5 | 6 |  |
|  | 5 | Консультации |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | 5 | Консультации КП |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Всего за 5 семестр: | 18 | 36 | 1,9 | 88,1 | 144 |  |
|  | 6 | Организационно- технологические модели строительного производства. Сущность поточной организации строительного производства | 2 |  |  | 6 | 8 |  |
|  | 6 | Основные принципы проектирования потоков. Классификация строительных потоков. Пространственные, технологические и временные параметры потоков. | 2 | 6 |  | 6 | 14 |  |
|  | 6 | Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строительных потоков. Потоки при строительстве линейно-протяженных сооружений | 2 | 6 |  | 6 | 14 |  |
|  | 6 | Сетевые модели и сетевые графики. Правила построения сетевых графиков. Способы расчета сетевых графиков. Построение сетевых графиков в масштабе времени | 2 | 6 |  | 6 | 14 |  |
|  | 6 | Виды корректировок сетевых графиков. Виды сетевых графиков в составе ПОС и ППР. Порядок разработки и этапы применения сетевых графиков | 2 | 6 |  | 6 | 14 |  |
|  | 6 | Календарное планирование строительства. Основные понятия. Организация и календарное планирование строительства жилых комплексов. Календарный план работ подготовительного периода | 2 | 4 |  | 6 | 12 |  |
|  | 6 | Нормирование продолжительности строительства. Технико-экономическая оценка календарных планов. Определение строительного задела. Построение календарного плана строительства объекта | 6 | 8 |  | 17,1 | 31,1 |  |
|  | 6 | Консультации |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  |  | Всего за 6 семестр: | 18 | 36 | 0,9 | 53,1 | 108 |  |
|  |  | ИТОГО: | 36 | 72 | 2,8 | 141,2 | 252 |  |

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы

| № п/п | № семестра | Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) | Наименование лабораторных (практических, семинарских) работ | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. | 1. Определить производительность ленточного конвейера и требуемую мощность его электродвигателя. Определить расход воздуха, внутренний диаметр трубопровода, подобрать необходимое пневмотранспортное оборудование для транспортирования пылевидных материалов. | 2 |
|  | 5 |  | 2. Подобрать комплект для механизированной перевозки различных строительных грузов (автотранспорт и погрузочно-разгрузочное оборудование) на заданное расстояние. | 2 |
| 2 | 5 | Земляные, буровые и свайные работы. | 1. Подсчет объемов работ при вертикальной планировке площадки. Определение объемов временных выемок. Составление сводного баланса земляных масс. | 4 |
|  | 5 |  | 2. Разработка технологии и организации вертикальной планировки площадки. Выбор комплектов машин для разработки грунта при вертикальной планировке площадки. Выбор, машин входящих в комплект ведущей землеройно-транспортной машины. Разработка технологии и организации разработки грунта во временных выемках (котлованы, траншеи, ямы и т.д.). Технико-экономическое обоснование выбора ведущей землеройно-транспортной и землеройной машины. Выбор машин, входящих в комплект ведущей землеройной машины. | 4 |
|  | 5 |  | 3. Определение расхода электроэнергии на отогрев грунта вертикальными глубинными электродами. | 4 |
|  | 5 |  | 4. Определить толщину слоя утеплителя из сухого шлака для предохранения естественного основания от промерзания во время вынужденного перерыва в производстве работ. Рассчитать иглофильтровую установку для удаления воды при разработке котлована. | 4 |
| 3 | 5 | Опалубочные, арматурные и бетонные работы. | 1. Запроектировать опалубку ленточного фундамента. | 2 |
|  | 5 |  | 2. Определить грузоподъемных домкратов для подъема скользящей опалубки при бетонировании стенок башни. Подобрать тип гидравлического домкрата для натяжения арматуры сборно-монолитной оболочки двоякой кривизны. | 2 |
| 4 | 5 | Каменные работы. | Определение трудоемкости работ, состава звеньев каменщиков и их размещение на захватке при производстве кирпичной кладки типового этажа. Решение задач. | 4 |
| 5 | 5 | Монтажные работы. | Выбор методов монтажа и монтажных кранов. Проектирование комплексной механизации монтажных работ. | 4 |
| 6 | 5 | Отделочные работы. | Оценка качества штукатурных, малярных, обойных и работ по устройству полов. | 4 |
|  |  | Всего за 5 семестр: |  | 36 |
| 7 | 6 | Основные принципы проектирования потоков. Классификация строительных потоков. Пространственные, технологические и временные параметры потоков. | Сущность поточной организации строительного производства. Расчет параметров равноритмичного потока (кратноритмичного) потока. | 6 |
| 8 | 6 | Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строительных потоков. Потоки при строительстве линейно-протяженных сооружений | Расчет параметров неритмичных потоков с однородным изменением ритма. Расчет параметров неритмичных потоков с неоднородным изменением ритма | 6 |
| 9 | 6 | Сетевые модели и сетевые графики. Правила построения сетевых графиков. Способы расчета сетевых графиков. Построение сетевых графиков в масштабе времени | Сетевое моделирование строительного производства. Расчет сетевых графиков аналитическим способом | 6 |
| 10 | 6 | Виды корректировок сетевых графиков. Виды сетевых графиков в составе ПОС и ППР. Порядок разработки и этапы применения сетевых графиков | Алгоритм расчета сетевых моделей непосредственно на графике и табличным методом. Сетевые графики типа «Вершины-Работы». Виды корректировок сетевых графиков | 6 |
| 11 | 6 | Календарное планирование строительства. Основные понятия. Организация и календарное планирование строительства жилых комплексов. Календарный план работ подготовительного периода | Ознакомление с проектно-сметной документацией ПОС, ППР. Нормативная литература, используемая при разработке ПОС, ППР (СНиП, калькуляции и т.д.). Определение нормы продолжительности строительства. Экономическая эффективность от сокращения сроков строительства и применение новых технологий и строительных материалов. | 4 |
| 12 | 6 | Нормирование продолжительности строительства. Технико-экономическая оценка календарных планов. Определение строительного задела. Построение календарного плана строительства объекта | Разработка календарного плана строительства. Определение трудоемкости работ. Расчет состава комплексной бригады. Разработка и оптимизация графика движения рабочих. | 8 |
|  |  | Всего за 6 семестр: |  | 36 |
|  |  | ИТОГО: |  | 72 |

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Семестр № 5

Производство земляных работ

5.4. Самостоятельная работа студента

| № п/п | № семестра | Наименование раздела (темы) дисциплины | Виды СР | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Основные положения строительного производства. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 2 |
| 2 |  | Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 3 |  | Земляные, буровые и свайные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. Выполнение курсового проекта | 36,1 |
| 4 |  | Опалубочные, арматурные и бетонные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 5 |  | Каменные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 6 |  | Монтажные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 7 |  | Кровельные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 8 |  | Гидроизоляционные, теплоизоляционные работы и антикоррозийная защита конструкций. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 9 |  | Столярные, плотничные и стекольные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 10 |  | Отделочные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 11 |  | Устройство покрытий полов. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
| 12 |  | Специальные строительные работы. | Подготовка к лекциям, практическим занятиям, самостоятельное изучение материала. Подготовка к контрольным испытаниям. | 5 |
|  |  | Всего за 5 семестр: |  | 88,1 |
|  |  | Организационно- технологические модели строительного производства. Сущность поточной организации строительного производства |  | 6 |
|  |  | Основные принципы проектирования потоков. Классификация строительных потоков. Пространственные, технологические и временные параметры потоков. |  | 6 |
|  |  | Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строительных потоков. Потоки при строительстве линейно-протяженных сооружений |  | 6 |
|  |  | Сетевые модели и сетевые графики. Правила построения сетевых графиков. Способы расчета сетевых графиков. Построение сетевых графиков в масштабе времени |  | 6 |
|  |  | Виды корректировок сетевых графиков. Виды сетевых графиков в составе ПОС и ППР. Порядок разработки и этапы применения сетевых графиков |  | 6 |
|  |  | Календарное планирование строительства. Основные понятия. Организация и календарное планирование строительства жилых комплексов. Календарный план работ подготовительного периода |  | 6 |
|  |  | Нормирование продолжительности строительства. Технико-экономическая оценка календарных планов. Определение строительного задела. Построение календарного плана строительства объекта |  | 17,1 |
|  |  | Всего за 6 семестр: |  | 53,1 |
| ИТОГО часов: |  |  |  | 141,2 |

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Литература

| № п/п | Вид издания | Выходные данные | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учебное пособие для вузов | Верстов, В.В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо. - 2-е изд., стер. - СПб : Лань, 2012. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1360-7. - глад113 : 579-92. | 10 |
|  | Учебник для вузов | Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 752 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5--8114-1256-3. | неограниченный доступ |
|  | Учебное пособие для вузов | Верстов, В.В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1360-7. | неограниченный доступ |
|  | Учебное пособие для вузов | Верстов, В.В. Технологии устройства ограждений котлованов в условиях городской застройки и акваторий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1749-0. | неограниченный доступ |
|  | Учебное пособие для вузов | Волков, С.А. Технологии и оборудование для производства арматурных изделий и конструкций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С. А. Волков. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 1336 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1279-2. | неограниченный доступ |
|  | Учебник для вузов | Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учебник для вузов / Б. Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2012. - 528 с. | 7 |
|  | учебное пособие для студентов вузов | Кирнев А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Кирнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 528 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1358-4. | неограниченный доступ |
|  |  | Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебое пособие / А. Н. Юзефович. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2013. - 248 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274022, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-187-7. | неограниченный доступ |

6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

| Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес всети Интернет / базы данных | Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы, базы данных и заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора | Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной системы и / или сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства массовой информации | Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм получения образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com | ООО «ЭБС Лань» • Договор № 01/2019 от 15.03.2019г. действует до 21.03.2020г.; • Договор № 02/2019 от 15.03.2019г. действует до 21.03.2020г. • Договор № 03/2019 от 15.03.2019г. действует до 21.03.2020г. • Договор № 04/2019 от 15.03.2019г. действует до 21.03.2020г. • Соглашение о сотрудничестве №115/19 от 04.03.2018 до 20.03.2020г. | Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011г. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010г. | Возможен одновременный индивидуальный неограниченный доступ к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечные системы без ограничений |
| Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru | ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, Лицензионное соглашение от 31.03.2017г., без ограничения срока | Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620732 от 14.12.2010г. «Электронно-библиотечная система elibrary», правообладатель ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010г. |  |
| Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb | НПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008г. | Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право использования принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА |  |
| Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru | ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Некоммерческий продукт со свободным доступом. | Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 |  |
| Национальная электронная библиотека http://нэб.рф | ФГБУ «РГБ» Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016г. с неограниченной пролонгацией | Свидетельство о регистрации СМИ № 77-814 от 28.04.1999г. | Возможен одновременный индивидуальный неограниченный доступ к изданиям, подлежащим свободному использованию. Доступ к изданиям, охраняемым авторским правом, возможен из Электронного читального зала |
| Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» | ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 09.01.2013г., доп. соглашение №1 от 01.01.2017г. | Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 | Возможен локальный сетевой доступ |

6.3. Лицензионное программное обеспечение

| Наименование программного обеспечения | Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре |
| --- | --- |
| Windows Prof 7 Academic Open License | Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная |
| Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License | Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная |
| Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License | Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная |
| Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License | Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная |
| Microsoft SQL Server Standard Edition Academic | Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная |
| Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic | Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная |
| Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic | Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная |
| SunRav TestOfficePro | SunRav Software, 25.04.2012, постоянная |
| СПС КонсультантПлюс | ЗАО МОДИС, договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 01.01.2017 |
| Программное обеспечение «Антиплагиат» | ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №516 от 03.09.2018, 1 год |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License | ООО «ДримСофт», лицензионный договор №36 от 29.01.2019, 1 год |

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Аудитория 34-10, оснащенная специализи-рованной мебелью. Мультимедийное оборудование: G3260/4Gb/500, проектор Benq | Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 47105970,КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 |
| Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа | Аудитория 33-09, укомплектованная специализированной мебелью, информационными стендами. |  |
| Учебные аудитории для самостоятельной работы | Аудитория 33-06, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения: G3260/4Gb/500+1000 – 9 штук. | Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft Open License 64407027,47105956 WinРИК-Проф лицензия №4022. |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Аудитория 33-09, укомплектованная специализированной мебелью, информационными стендами. |  |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Аудитория 440 Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G | Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft SQL Server Standard Edition Academic 44794865, Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, Windows Prof 7 Academic Open License 64407027,47105956 |
|  | Аудитория 117 Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп | Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, Windows Prof 7 Academic Open License 64407027,47105956 |

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в строительстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01. Строительство, профилю «Промышленное и гражданское строительство».

Составитель (и):

Доцент кафедры технологии,

организации и экономики строительства _______________________ Цыбакин С.В.

Заведующий кафедрой

технологии, организации и экономики строительства ______________Дубровина Ю.Ю.